Договор № __________

на монтаж системы очистки сточных вод

г. Орехово- Зуево                                                                                                    « ___» ______ 200_ г.»

ООО «Альбатрос», именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК», в лице  директора Куликова В.В., действующего на основании  Устава , c одной стороны и,  ______________________,  именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

Комплекс работ по установке станции очистки хоз.бытовых сточных вод и монтажу системы наружной канализации производительностью _____ м3/сутки. Место проведения  работ: ________________________________________________________________.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

Подрядчик обязуется:

2.1. Выполнить  объём работ по сооружению индивидуальной канализации, согласно смете № ____, в состав которых входит:

- Монтаж  и пуско - наладка установки «___________»,

- Монтаж подводящего трубопровода ,

- Монтаж отводящего тр-да ,

2.2. Приступить к работе в срок  до «___» ___________ 200_ г.

2.3. Срок сдачи объекта  до «___» ___________ 200_ г.

Договор продлевается на время задержки выполнения, если задержка начала работ, а также производства работ произошла по вине «Заказчика».

2.4. Выдать «Заказчику» техническую документацию по устройству и обслуживанию канализации при окончательном расчете за выполненный объём работ.

Заказчик обязуется:

2.5. Подготовить площадку для проведения работ.

2.6. До начала производства земляных работ предоставить исполнительную схему подземных коммуникаций (ОПС) по данному участку. При отсутствии схемы из ОПС Заказчик согласовывает схему проведения работ.

2.7. Произвести оплату работы Подрядчика в соответствии с п. 4 настоящего договора.

2.8. Оплатить дополнительные работы, признанные сторонами необходимыми, если это подтверждается принятым и подписанным сторонами Дополнительным соглашением.

2.9. Обеспечить необходимую подачу электроэнергии к месту проведения работ и подключение.

2.10. Расчет производится в рублях.

3.ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Сроки выполнения работ оговорены в п.п. 2.2 и 2.3..

3.2. По окончании работ Подрядчик в течения одного дня уведомляет об этом Заказчика, который в течение трёх дней назначает дату проведения  приемки-сдачи работ.

При обнаружении недостатков, без исправления которых невозможна сдача объекта, стороны письменно определяют условия и сроки их устранения.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТА.

4.1. Стоимость работ по договору составляет  -  _________(_____________________) рубля.

Установленная цена может быть изменена  при изменении по предложению Заказчика объема и содержания работ.

4.2. Сумма предоплаты -  _________(_____________________) рублей.

4.3. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение двух дней со дня подписания акта приемки-сдачи работ с учетом реально выполненного объема и дополнительных работ.

5.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

5.1. При несоответствии исполнительной схемы подземных коммуникаций с фактическим местом их прохождения Подрядчик не несет материальной ответственности за их нарушения.

5.2. В случае отказа от выполнения  возложенных на себя работ Подрядчик возвращает аванс. При просрочке окончания работ по вине Подрядчика штрафные санкции составляют 0,2 процента от стоимости аванса  за  каждый последующий день.

5.3. При задержке оплаты за выполненные работы Подрядчик оставляет за собой право взимать с Заказчика пени в размере  0,2 процента от стоимости аванса  за каждый день просрочки.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если оно явилось   следствием форс-мажорных обстоятельств:  наводнение, ураганы, ливневые дожди и пр. и если эти явления непосредственно повлияли на исполнение договора.

5.5. Срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого   действовали  форс - мажорные обстоятельства.

5.6. В случае обнаружения в процессе земляных работ строительного мусора, необозначенных захоронений и т.п. Подрядчик вправе корректировать смету по работам или отказаться от выполнения этих работ.

5.7. Внутренняя разводка электрокабеля до места подключения выполняется силами «Заказчика».

5.8. При выполнении пробивки отверстий для труб в фундаменте или стенах сохранность облицовочных поверхностей Подрядчик не гарантирует и восстанавливать не должен.

5.9. Внутреннюю разводку канализационной сети и подключение к ней санитарных приборов Подрядчик не выполняет.

5.10. При выполнении (по желанию «Заказчика») поглощающего колодца или поля поглощения  Подрядчик не несет ответственности за результат поглощения очищенной воды.

5.11. При выполнении сброса очищенной сточной воды в дренажную канаву «Заказчик» обязан следить за ее состоянием и при необходимости углубить ее. В противном случае Подрядчик не несет ответственности за работу сбросного трубопровода.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

6.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение работ в полном объеме и в сроки, установленные в положениях настоящего Договора;

- качество выполнения работ;

- гарантийный срок, в течение которого Подрядчик обязуется  устранять все неполадки в работе очистных сооружений указан в паспорте очистной установки, выдаваемом Заказчику после   подписания акта приемки работ;

- гарантия на компрессор (при его наличии) сохраняется только при наличии в доме стабилизатора напряжения.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК ООО «Альбатрос» ИНН 5034008350 ОГРН 1035007000852 | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
| Юр. адрес: Россия, Московская обл., г. Орехово — Зуево. Малодубенское ш. д. 30 | Адрес: |
| Платёжные реквизиты: Банк получателя: Сбербанк России ОАО г. Москва. р./с. 40 БИК 044525225 | Паспорт |
| КПП 503401001 ОКПО 1336552 |  |

__________________ Куликов В. В.                                 _________________(______________)